# Ranking de Riesgos por Exposición

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ranking | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Exposición |
| 1 | Incompatibilidad con Nuevas Actualizaciones del Sistema Operativo | 0.5 | 0.9 | 0.45 |
| 2 | Retrasos en la Implementación del Módulo de Notificaciones de Proximidad | 0.6 | 0.7 | 0.42 |
| 3 | Dependencia Excesiva de Proveedores de Servicios de Terceros | 0.6 | 0.7 | 0.42 |
| 4 | Falta de Personal para Pruebas de Campo en Áreas Remotas | 0.6 | 0.7 | 0.42 |
| 5 | Problemas de Seguridad en la Transmisión de Datos | 0.4 | 0.9 | 0.36 |
| 6 | Dificultades en la Integración con el Servicio de Geolocalización debido a Cambios en la API | 0.4 | 0.9 | 0.36 |
| 7 | Pérdida de Datos en la Base de Datos Local durante Pruebas en Campo | 0.4 | 0.9 | 0.36 |
| 8 | Saturación de la Base de Datos por Aumento de Usuarios Concurrentes | 0.5 | 0.7 | 0.35 |
| 9 | Fallo en la Sincronización de Datos entre Dispositivos y Servidor | 0.5 | 0.7 | 0.35 |
| 10 | Falta de Conexión a Internet durante las Pruebas de Geolocalización en Campo | 0.5 | 0.6 | 0.3 |
| 11 | Solicitudes de Cambios No Planificados por Parte de Stakeholders | 0.4 | 0.7 | 0.28 |
| 12 | Incumplimiento de Normativas de Privacidad en la Recolección de Datos | 0.3 | 0.8 | 0.24 |
| 13 | Interrupción del Servicio de la API de Google Maps | 0.3 | 0.8 | 0.24 |
| 14 | Limitaciones en el Rendimiento debido a Restricciones de Hardware | 0.3 | 0.8 | 0.24 |
| 15 | Problemas de Compatibilidad con Dispositivos de Diferentes Marcas y Modelos | 0.4 | 0.6 | 0.24 |
| 16 | Errores en la Traducción de Contenidos para Usuarios Internacionales | 0.4 | 0.6 | 0.24 |
| 17 | Retrasos en la Configuración de Servicios de Almacenamiento Local | 0.4 | 0.6 | 0.24 |
| 18 | Retrasos en la Obtención de Permisos para el Uso de Datos Geográficos de Organismos Locales | 0.3 | 0.7 | 0.21 |